| «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА # ВИДЗÖДАН-АРТАЛАН ПАЛАТА |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО # ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |
| --- | --- | --- |
| г. Ухта |  |  |

- Утвержден                                 приказом Председателя

- Контрольно-счетной палаты

- МОГО «Ухта» от 14.04.2016 № 10/ПД

- ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2015 год

Общие сведения

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2015 год подготовлен на основании требовании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования городского округа «Ухта», Положения о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66, Регламента Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта», утвержденного приказом Председателя КСП МОГО «Ухта» от 22.08.2013 № 35/ПД, Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 2015 год, утвержденного приказом Председателя КСП МОГО «Ухта» от 30.12.2014 № 25/ПД (в ред. от 07.09.2015 № 16/ПД).

В представленном Отчете нашли отражение основные результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 2015 год, а также внепланового контрольного мероприятия, проведенного в 2015 году, результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы Палаты в сфере внешнего муниципального финансового контроля, организацию взаимодействия с государственными и контрольно - счетными органами, совершенствование правового и методологического обеспечения деятельности.

- Итоги реализации основных видов деятельности палаты

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, направленные на осуществление муниципального финансового контроля путем проведения проверок законности формирования и исполнения бюджета городского округа «Ухта» в 2015 году, а также законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта» (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена), законности и результативности использования средств, выделенных в 2014-I полугодии 2015гг. на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017г.», реализовывались в рамках полномочий, установленных Положением о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», Регламентом Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» и Планом работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 2015 год.

План работы Палаты на 2015 год сформирован исходя из необходимости выполнения задач, поставленных перед контрольно-счетным органом муниципального образования городского округа «Ухта» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержден приказом Председателя КСП МОГО «Ухта» от 30.12.2014 № 25/ПД (в ред. от 07.09.2015 № 16/ПД).

В 2015 году Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта» осуществляла свою деятельность по трем основным направлениям (схема 1).

- (схема 1)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году

I. Контрольная деятельность

Плановые мероприятия

Внеплановые мероприятия

II. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертиза НПА

(в т.ч. требующие проведение финансово-экономической экспертизы)

III. Организационная, информационная и иная деятельность

Взаимодействие с государственными и контрольно-счетными органами

Информационная деятельность

Организационная деятельность

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 8 контрольных мероприятий, из них 7-мь плановых мероприятий и 1-но внеплановое мероприятие (схема 2).

Проверками охвачено 10-ть объектов контроля, в их числе:

- 5-ть объектов контроля относящиеся к органам местного самоуправления - (Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта», Совета МОГО «Ухта», Администрации МОГО «Ухта», Финансового управления администрации МОГО «Ухта», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»);

- 5-ть объектов контроля имеющие организационно - правовую форму муниципальных учреждений (МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление капитального строительства» администрации МОГО «Ухта»).

(схема 2)

I. Контрольная деятельность

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году

1.1. Плановые мероприятия:

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2014 год;

внешняя проверка годового Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год;

проверка Отчетов об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2015 года;

проверка законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах;

проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2014 - I полугодии 2015гг. на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 г.»

1.2. Внеплановые мероприятия:

проверка экономической обоснованности расходов бюджета МОГО «Ухта» на закупки, связанные с празднованием 2016 года

1.3. Последующий контроль:

в 2015 году в рамках последующего контроля частично устранены финансовые нарушения установленные палатой в 2014 году в ходе проведения планового контрольного мероприятия «Проверка МУП «Ухтаспецавтодор» в целях оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год, а также определения законности и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения»

Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2015 год позволяют сделать вывод о выполнении таких задач как предотвращение и профилактика незаконного и неэффективного использования муниципальных ресурсов (земельных участков). В отчетном периоде Палата сосредоточила усилия на проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда.

Впервые Контрольно-счетной палатой проведен аудит в сфере закупок, проверка экономической обоснованности расходов бюджета МОГО «Ухта» на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года.

Проведен комплексный анализ Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год. Обеспечена подготовка заключений на квартальные Отчеты об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год.

Основные показатели, характеризующие контрольную деятельность КСП МОГО «Ухта» за 2015 год, представлены в следующей таблице:

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование показателя | Объем проверенных средств | Объем выявленных нарушений | *Объем устраненных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плановые контрольные мероприятия | 5 500 713,0 | 969 100,9 | 75 573,2 |
|  | - нецелевое расходование бюджетных средств | - | - | - |
|  | - неправомерное расходование бюджетных средств | - | 1 996,4 | - |
|  | - неэффективное использование бюджетных средств | - | 481 194,9 | - |
|  | - неэффективное использование земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в результате использования земельных участков без правоустанавливающих документов; не заключение договоров аренды за пользование земельными участками, несвоевременное взыскание задолженности по аренде) | - | 18 542,2 | 8 202,5 |
|  | - недополучено в доход бюджета МОГО «Ухта» (упущенная выгода в результате несвоевременного взыскания задолженности по аренде, в том числе пени) | - | 16 922,4 | 2 327,9 |
|  | - прочие нарушения действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных НПА | - | 450 445,0 | 65 042,8 |
| 2 | Плановые контрольные мероприятия | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Последующий контроль | - | - | 103,7 |
| ИТОГО: |  | 5 503 113,0 | 969 100,9 | 75 676,9 |

- * Объем устраненных нарушений (реализовано мероприятий по устранению нарушений)

- В 2015 году объем проверенных Контрольно-счетной палатой бюджетных средств составил 5 503 113,0 тыс. рублей.

- Размер выявленных нарушений составил 969 100,9 тыс. рублей (или 17,6 % от проверенного объема бюджетных средств), из них устранено нарушений на сумму 75 676,9 тыс. рублей.

- Структура нарушений действующего законодательства Российской Федерации (в разрезе видов нарушений), выявленных в результате контрольной деятельности Палаты в 2015 году, приведена в виде следующей диаграммы:

В результате проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий установлено, что наибольшее количество нарушений допущено в части:

- неэффективного использования бюджетных средств, в размере 481 194,9 тыс. рублей (УКС: -302 399,5т.р. - 3 966,5т.р. (34 БК), - 12,6т. р. (уборка снега), - 174 816,3т. р. (банковские гарантии);

- прочих нарушений действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных НПА, в сумме 450 445,0 тыс. рублей (УКС: - 15 042,8 т. р. (ст. 221 БК, ФУ – 50 000,0 (ст. 160.2 БК), КУМИ – 382 440,0 т. р. (Реестр земельных участков и Регистра бухгалтерского учета - в оборотной ведомости по нефинансовым активам), ВП ГАБС -2 962,2 т. р. (ст. 219 БК РФ, ФЗ – 402-ФЗ).

1.1. Плановые контрольные мероприятия

Внешняя проверка годового Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2014 год

Во исполнение норм статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 39 решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта» и Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта на 2015 год,  проведена внешняя проверка годового Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2014 год.

- Контрольное мероприятие проведено в отношении 8-ми главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» (далее по тексту - ГАБС): Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта», Совета МОГО «Ухта», Администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

- Объем проверенных средств составил 3 581 226,7 тыс. рублей.

- В результате проверки установлены нарушения в размере 2 962,2 тыс. рублей, в том числе:

- нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в части допущения превышения, как объема принятых бюджетных обязательств (на 1 397,5 тыс. рублей), так и объема принятых денежных обязательств (на 1 397,5 тыс. рублей) над утвержденными лимитами бюджетных обязательств (сумма нарушений 2 795,0 тыс. рублей);

- нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 в части не принятия мер по недопущению нереальной к взысканию дебиторской задолженности в сумме 167,0 тыс. рублей, и просроченной кредиторской задолженности в сумме 0,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015).

- По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено:

- (8-мь) Заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБСов МОГО за 2014 год (направленные в адреса ГАБСов);

- (1-но) Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год (направленное в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»).

- Принятые меры по результатам контрольного мероприятия:

Указанные нарушения не подлежат устранению в силу их специфики, однако по ним предусматривается принятие мер по недопущению аналогичных нарушений впредь.

В соответствии со статьей

Проверка Отчетов об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2015 года

8 Положения о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта» и Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта на 2015 год, проведена проверка Отчетов об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2015 года.

- Контрольное мероприятие проведено в отношении 1-го объекта проверки): Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

- В результате проверки установлено нарушение в размере 50 000,0 тыс. рублей, а именно:

- нарушение статьи 160.2 Бюджетного кодекса РФ и решения Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 361 (в ред. от 25.03.2015 № 391), в части осуществления в I квартале 2015 года Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» администрирование иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» на сумму 50 000,0 тыс. рублей, не закрепленных за Управлением, как администратором источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», в соответствии с Перечнем источников финансирования дефицита, утвержденным приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2014 № 110.

- По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено:

- (3-и) Заключения на отчеты об исполнении бюджета МОГО «Ухта»                 за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2015 года (направленные в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»).

- Принятые меры по результатам контрольного мероприятия:

Нарушение статьи 160.2 Бюджетного кодекса РФ и решения Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 361 (в ред. от 25.03.2015 № 391), в размере 50 000,0 тыс. рублей, устранено путем внесения изменений от 29.05.2015 № 70 в приказ Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2014 № 110.

Согласно Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта на 2015 год,  проведена проверка законности и эффективности использования земельных участков, находя-щихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах

Проверка законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах

.

- Контрольное мероприятие проведено в отношении 1-го объекта проверки: Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - КУМИ).

- Объем проверенных средств составил 1 109 783,5 тыс. рублей (из них:         779 962,20 тыс. рублей - балансовая стоимость земельных участков; 329 821,30 тыс. рублей - поступление доходов от использования земельных участков в 2012-2014 годах, администрируемые КУМИ).

- В результате проверки установлены нарушения в размере 417 904,6 тыс. рублей, в том числе:

- не заключены представителем собственника с ИП Портофей В.В., МУП «Ухтаэнерго», МУП «Ухтаводоканал», НП «Федерация футбола города Ухты», договоры аренды земельных участков, и соответственно, не получен доход в бюджет МОГО «Ухта» в виде арендной платы за пользование земельными участками, при передаче в аренду, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности в проверяемом периоде в сумме 6 974,4 тыс. рублей (из них: в 2012 году - на 2 184,9 тыс. рублей, в 2013 году - на 2 346,7 тыс. рублей, в 2014 году - на 2 442,8 тыс. рублей);

- не приняты меры по передаче в аренду (на торгах, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством РФ) земельного участка, расположенного по адресу: г. Ухта, пр. Ленина, 47, и соответственно, не получен доходов в бюджет МОГО «Ухта» в сумме 296,7 тыс. рублей (в 2012 год - 98,9 тыс. рублей, в 2013 год - 98,9 тыс. рублей, в 2014 год - 98,9 тыс. рублей);

- использование земельных участков осуществлялось в отсутствие правоустанавливающих документов, оплата производилась за фактическое пользование ими, что в свою очередь расценивается как неосновательное обогащение, которое подлежит возмещению собственнику в соответствии со статьями 1102, 1105 Гражданского кодекса РФ на сумму 11 567,8 тыс. рублей (в том числе: 6 974,4 тыс. рублей - сумма неосновательного обогащения, 4 593,4 тыс. рублей - проценты за пользование чужими средствами);

- нарушения в части непринятия КУМИ мер по взысканию пени в рамках заключенных договоров купли-продажи земельных участков в период 2012-2014 гг. на общую сумму 7 533,1 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - на сумму 3 601,4 тыс. рублей, в 2013 году - на сумму 2 255,8 тыс. рублей, в 2014 году - на сумму 1 675,9 тыс. рублей;

- нарушения в части непринятия и несвоевременного принятия КУМИ мер по взысканию задолженности по арендной плате (основного долга и пени), в результате которых общая сумма денежных средств (пени) составила 205,3 тыс. рублей и рассматривается проверкой как упущенная выгода;

- нарушения, свидетельствующие о необходимости приведения муниципальных правовых (локальных) актов в соответствие с действующим законодательством (Положение о реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 26.06.2007 № 45, приказа Председателя КУМИ от 11.01.2011 № 1 (в ред. от 29.09.2014) об учетной политике;

- нарушения в части соблюдения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета земельных ресурсов, расположенных в границах МОГО «Ухта» (в составе муниципальной казны МОГО «Ухта»). Установлено расхождение (при сопоставлении отчетных данных Оборотной ведомости по нефинансовым активам КУМИ администрации МОГО «Ухта» на 01.01.2015 (ф.0504035) (далее по тексту Регистр) с аналогичными показателями Реестра земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта») как в количественном на 3,8 га, так и в стоимостном выражении на     382 440,0 тыс. рублей;

- выявлены несоответствия между аналогичными показателями Реестра и Регистра, относительно отсутствия кадастровой стоимости в Регистре - по 16 позициям и в Реестре - по 2 позициям;

- нарушения порядка учета земельных участков, выразившиеся в неосуществлении ведения реестров земельных участков, относящихся в федеральной и республиканской собственности, отражении недостоверных (либо неполных данных), несоответствии данных;

- нарушение порядка учета договоров аренды, купли-продажи земельных участков в журналах регистрации вышеназванных договоров, выразившееся в отражении в журналах неполных данных;

- нарушение КУМИ порядка администрирования неналоговых доходов (арендной платы и доходов от продажи земельных участков), выразившееся в отражении в бухгалтерском учете данных, не обеспечивающих достоверности расчетов по каждому виду доходов;

- нарушение порядка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта», обусловленное несвоевременным поступлением платежей от арендаторов и покупателей в рамках заключенных договоров;

- наличие 11-месячного договора безвозмездного срочного пользования с истекшим сроком действия, но не прекращенных в установленном порядке (отсутствует документальное подтверждение прекращения договора) и представленных проверке в перечне действующих договоров;

- несоблюдения сроков предоставления муниципальной услуги, установленных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению в постоянное бессрочное пользование земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением Администрации МОГО «Ухта» от 30.09.2014 № 1848;

- несоблюдения уполномоченным органом сроков предоставления земельных участков, установленных Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» при предоставлении льготной категории граждан (многодетным семьям) земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- несоблюдения уполномоченным органом сроков предоставления муниципальной услуги, установленных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2012 № 1243;

- непринятия КУМИ должных мер по уточнению рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки (с точки зрения оценки возможности увеличения его стоимости, и как следствие, пополнения доходной части бюджета), приведших к недополучению доходов в бюджет МОГО «Ухта» в сумме              9,8 тыс. рублей;

- несоблюдение условий договоров аренды, выразившееся в продлении (а не заключении на новый срок) краткосрочных договоров аренды земельных участков;

- недополучения бюджетом МОГО «Ухта» возможных доходов от арендной платы за пользование земельными участками в период 2012-2014 годов, в общей сумме 8 818,9 тыс. рублей, в том числе: 1 209,9 тыс. рублей - в 2012 году, 2639,7 тыс. рублей - в 2013 году, 4969,3 тыс. рублей - в 2014 году, вследствие недостаточно организованной (бессистемной), неэффективной работы КУМИ по заключению договоров аренды земельных участков;

- предоставления (по 20 договорам общей площадью 8 659,0 кв.м.) Администрацией МОГО «Ухта» (КУМИ) в аренду земельных участков с годовой арендной платой в размере 0,0 рублей, в том числе: в 2012 году - 18 договоров общей площадью - 7 885,0 кв.м., в 2013 году - 2 договора общей площадью - 774,0 кв. м.), не способствующий пополнению доходной части бюджета МОГО «Ухта»;

- нарушения покупателями условий договоров купли - продажи земельных участков, выразившихся в оплате договоров купли-продажи в рассрочку за рамками указанного в договорах срока;

- нарушение покупателем ООО «Ухтинский общепит» условий договора купли-продажи земельного участка от 19.08.2013 № 139, выразившееся в неоплате оставшейся суммы платежа, составляющей 58,5 тыс. рублей;

- наличие правовой неопределенности относительно установления даты заключения договоров купли-продажи земельных участков (с даты, указанной в преамбуле договора, либо с даты выдачи договора покупателю, указанной в журнале);

- нарушение п. 3.5. Положения об отделе земельных отношений, предусматривающего регистрацию договоров аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Коми, выразившиеся в неосуществлении отделом регистрации договоров аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Коми;

- непринятие представителем собственника (Администрацией МОГО «Ухта», КУМИ) в течение длительного времени (с 2006 года на дату проведения проверки) мер по формированию земельного участка, занятого объектом муниципальной собственности (г. Ухта, ул. Кольцевая, д.18), постановке его на кадастровый учет и оформлению свидетельства о праве муниципальной собственности на земельный участок;

- непринятие мер по установлению причин не включения Прокуратурой г. Ухты Плана проверок на 2014 год в единый План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и размещения его на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ, выразившийся в отсутствии в 2014 году муниципального земельного контроля в МОГО «Ухта» как такового.

- По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено:

- (1-н) Акт проверки (направленный в адрес КУМИ администрации МОГО «Ухта»);

- (1-н) Отчет проверки (направленный в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»);

- (1-но) Представление по результатам проверки (направленное в адрес КУМИ администрации МОГО «Ухта»);

- (1-но) Предписание по результатам проверки (направленное в адрес Администрации МОГО «Ухта»);

- (1-но) Информационное письмо об установленных в ходе проверки нарушениях имеющие признаки административного правонарушения, выразившихся в нарушении сроков рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц при предоставлении земельных участков в постоянное бессрочное пользование и под индивидуальное жилищное строительство (направленное в адрес Прокуратуры г. Ухты).

- Принятые меры по результатам контрольного мероприятия:

- Нарушения подлежащие устранению составляют в общей сумме        385 274,3 тыс. рублей, в том числе:

- использование земельных участков в отсутствие правоустанавливающих документов, и оплаты за фактическое пользование ими, что расценивается как неосновательное обогащение и подлежит возмещению собственнику в соответствии со статьями 1102, 1105 Гражданского кодекса РФ на сумму 2 570,5 тыс. рублей (из них: ИП Портофей В.В. – 31,9 тыс. рублей; НП «Федерация футбола города Ухты» - 2 538,6 тыс. рублей);

- непринятия и несвоевременного принятия КУМИ мер по взысканию задолженности по арендной плате (основного долга и пени), в результате упущенная выгода составила 205,3 тыс. рублей;

- необходимость приведения муниципальных правовых (локальных) актов в соответствие с действующим законодательством (приказ Председателя КУМИ от 11.01.2011 № 1 (в ред. от 29.09.2014) об учетной политике;

- порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета земельных ресурсов, расположенных в границах МОГО «Ухта» (в составе муниципальной казны МОГО «Ухта») как в количественном выражении на 3,8 га, так и в стоимостном на                  382 440,0 тыс. рублей.

В настоящий период осуществляется работа по формированию реестра земельных участков в новом программном продукте «АСУС» автоматизированная система «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности. Также проводится инвентаризация земельных участков (муниципальной казны), результаты которой будут отражены по состоянию на 01.07.2016;

- порядка учета земельных участков, выразившихся в неосуществлении ведения реестров земельных участков, относящихся в федеральной и республиканской собственности, отражении недостоверных (либо неполных данных) данных, несоответствии данных;

- условий договора купли-продажи земельного участка от 19.08.2013 № 139, выразившийся в неоплате (ООО «Ухтинский общепит») оставшейся суммы платежа, составляющей 58,5 тыс. рублей;

- Положения об отделе земельных отношений (п. 3.5.), предусматривающего регистрацию договоров аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Коми, выразившийся в неосуществлении отделом регистрации договоров аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Коми;

- непринятие представителем собственника (Администрацией МОГО «Ухта», КУМИ) в течение длительного времени (с 2006 года на дату проведения проверки) мер по формированию земельного участка, занятого объектом муниципальной собственности (г. Ухта, ул. Кольцевая, д.18), постановке его на кадастровый учет и оформлению свидетельства о праве муниципальной собственности на земельный участок.

- Нарушения неподлежащие устранению в силу их специфики и по которым предусматривается принятие мер по недопущению выявленных нарушений впредь, составили 15 368,5 тыс. рублей, в том числе:

- недополучения бюджетом МОГО «Ухта» возможных доходов от арендной платы за пользование земельными участками в период 2012-2014 годов, в общей сумме 8 087,5 тыс. рублей, вследствие недостаточно организованной (бессистемной), неэффективной работы КУМИ по заключению договоров аренды земельных участков;

- нарушения порядка учета договоров аренды, купли-продажи земельных участков в журналах регистрации вышеназванных договоров, выразившегося в отражении в журналах неполных данных;

- наличия правовой неопределенности относительно установления даты заключения договоров купли-продажи земельных участков (с даты, указанной в преамбуле договора, либо с даты выдачи договора покупателю, указанной в журнале);

- предоставления (по 20 договорам общей площадью 8 659,0 кв.м.) Администрацией МОГО «Ухта» (КУМИ) в аренду земельных участков с годовой арендной платой в размере 0,0 рублей, в том числе: в 2012 году - 18 договоров общей площадью - 7 885,0 кв.м., в 2013 году - 2 договора общей площадью - 774,0 кв. м.), не способствующий пополнению доходной части бюджета МОГО «Ухта»;

- нарушения порядка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта», обусловленный в большинстве случаев несвоевременным поступлением платежей от арендаторов и покупателей в рамках заключенных договоров;

- нарушения покупателями условий договоров купли-продажи земельных участков, выразившиеся в оплате договоров купли-продажи в рассрочку за рамками указанного в договорах срока;

- непринятия мер по установлению причин не включения Прокуратурой г.Ухты Плана проверок на 2014 год в единый План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и размещения его на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ, выразившийся в отсутствии в 2014 году муниципального земельного контроля в МОГО «Ухта» как такового;

- наличия 11-месячных договоров безвозмездного срочного пользования с истекшим сроком действия, но не прекращенных в установленном порядке (отсутствует документальное подтверждение прекращения договора) и представленных проверке в перечне действующих договоров;

- нарушения КУМИ порядка администрирования неналоговых доходов (арендной платы и доходов от продажи земельных участков), выразившегося в отражении в бухгалтерском учете данных, не обеспечивающих достоверности расчетов по каждому виду доходов;

- несоблюдения сроков предоставления муниципальной услуги, установленных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению в постоянное бессрочное пользование земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением Администрации МОГО «Ухта» от 30.09.2014 № 1848;

- несоблюдения уполномоченным органом сроков предоставления земельных участков, установленных Законом РК от 28.06.2005 № 59-РЗ при предоставлении льготной категории граждан (многодетным семьям) земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- несоблюдения уполномоченным органом сроков предоставления муниципальной услуги, установленных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2012 № 1243;

- непринятия КУМИ должных мер по уточнению рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки (с точки зрения оценки возможности увеличения его стоимости, и как следствие, пополнения доходной части бюджета), приведших к недополучению доходов в бюджет МОГО «Ухта» в сумме       9,8 тыс. рублей;

- несоблюдения условий договоров аренды, выразившиеся в продлении (а не заключении на новый срок) краткосрочных договоров аренды земельных участков;

- не заключения представителем собственника с ИП Портофей В.В., МУП «Ухтаэнерго», МУП «Ухтаводоканал», НП «Федерация футбола города Ухты», договоров аренды земельных участков, и соответственно, неполучении доходов в бюджет МОГО «Ухта» в виде арендной платы за пользование земельным участком, при передаче в аренду, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности в проверяемом периоде в общей сумме 6 974,4 тыс. рублей;

- непринятия мер по передаче в аренду (на торгах, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством РФ) земельного участка, расположенного по адресу: г. Ухта, пр. Ленина 47, и соответственно, неполучение дохода в бюджет МОГО «Ухта» в проверяемом периоде в сумме 296,7 тыс. рублей.

- Устранено нарушений на сумму 172,2 тыс. рублей, в их числе:

- возмещен ущерб ИП Портофей В.В. за пользование земельным участком в отсутствие правоустанавливающих документов, и оплаты за фактическое пользование данным участком в сумме 31,9 тыс. рублей;

- приняты меры по частичному взысканию задолженности по арендной плате (основного долга и пени) в сумме 1,8 тыс. рублей;

- возмещена задолженность по договору купли - продажи земельного участка ООО «Ухтинский общепит» в сумме 138,5 тыс. рублей;

- привлечен к дисциплинарной ответственности (в виде замечания) специалист отдела земельных отношений.

- Реализовано мероприятий, направленных на устранение нарушений (в ходе проведенной Комитетом претензионной работы по состоянию на 01.04.2016) на сумму     10 358,2 тыс. рублей, в том числе:

- заключен договор аренды земельного участка с ИП Портофей В.В. от 29.12.2015 № 15.05А.099 (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по РК 10.02.2016 № 11-11/020-11/020/002/2016-565/1);

- направлены 16 претензий о взыскании задолженности (пени) на общую сумму                2 326,1 тыс. рублей, в их числе:

- 5 претензий по договорам купли-продажи земельных участков на общую сумму 1 594,7 тыс. рублей (ООО «Ухтинский общепит» - 1 589,2 тыс. рублей, ИП Белая Л.В. - 2,7 тыс. рублей, Бондарь А.И. - 1,6 тыс. рублей, Попов Н.В. - 0,5 тыс. рублей, Быков Н.Н. - 0,7 тыс. рублей),

- 11 претензий по договорам аренды земельных участков на общую сумму 731,4 тыс. рублей (ИП Гольдштейн Г.Д. - 3.6 тыс. рублей, ИП Бахтин Е.Н. - 42,8 тыс. рублей, ИП Огородников А.В. - 160,7 тыс. рублей, ГСК «Югер» - 4.4 тыс. рублей, МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» - 0,7 тыс. рублей, ООО «Оникс» - 0,6 тыс. рублей, ИП Агаев А.К. - 20,2 тыс. рублей, ГКХ Рамазанов Р.З. - 172.6 тыс. рублей, ООО «Земпроект» - 193,6 тыс. рублей, ГК «Западгаз» - 85,9 тыс. рублей, ООО «Альянспереработка» - 46,3 тыс. рублей);

- направлены 2 исковых заявления в Арбитражный суд РК от 30.03.2016                        № 09/3291 (МУП «Ухтаводоканал») о взыскании неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами и процентов на общую сумму 8 032,1 тыс. рублей (в том числе: НП «Федерация футбола г. Ухты» - 1 960,7 тыс. рублей, МУП «Ухтаводоканал» - 6 071,4 тыс. рублей);

- направлены 3 уведомления о необходимости оформления прав на земельные участки (НП «Федерация футбола г. Ухты», ИП Портофей В.В., МУП «Ухтаэнерго»);

- специалистами отдела земельных отношений КУМИ направлены на государственную регистрацию 8 договоров аренды земельных участков;

- администрацией МОГО «Ухта» издано постановление от 23.12.2015 № 2996 "О предоставлении ИП Портофей В.В. земельного участка для обслуживания здания бани, имеющего местоположение: РК, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 22.

- Не устранено нарушений по причине непринятия мер объектом проверки (КУМИ) по их устранению, на сумму 6 903,6 тыс. рублей, в том числе:

- использование (МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаэнерго») земельных участков в отсутствие правоустанавливающих документов, и оплаты за фактическое пользование ими, на сумму 947,8 тыс. рублей.

Кроме того, не восстановлено в бюджет МОГО «Ухта» 17,4 тыс. рублей, не взысканных с ИП Портофей В.В. по причине разницы в расчетах процентов за пользование чужими средствами, отраженных в Акте проверки КСП (19,9 тыс. рублей) и КУМИ в исковом заявлении (2,3 тыс. рублей);

- непринятие КУМИ мер по взысканию пени в рамках заключенных договоров купли-продажи земельных участков в период 2012-2014 гг. на общую сумму                    5 938,4 тыс. рублей;

- не приведение муниципального правового (локального) акта в соответствие с действующим законодательством (Положение о реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 26.06.2007 № 45).

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2014 -                           I полугодии 2015 гг. на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 г.»

В соответствии с Планом работы Контрольно - счетной палаты МОГО «Ухта на 2015 год,  проведена проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2014 - I полугодии 2015 гг. на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 г.».

- Контрольное мероприятие проведено в отношении 1- го объекта проверки: МУ «Управление капитального строительства» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ УКС).

- Объем проверенных средств составил 809 702,8 тыс. рублей (в том числе: 445 165,2 тыс. рублей - Программные средства, 364 537,6 тыс. рублей - дополнительное финансирование за счет муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»).

- В результате проверки установлены нарушения на общую сумму                    498 234,1 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения (Администрацией МОГО «Ухта», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта») установленных сроков исполнения мероприятий Плана организационных мероприятий на территории муниципального образования городского округа в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годы с учетом развития малоэтажного строительства;

- указание одной даты (25.12.2008) на всех заключениях межведомственной комиссии и актах обследования помещений, подтверждающей, что работа межведомственной комиссии по признанию 73-х домов аварийными и подлежащими сносу (составление заключений и актов обследований помещений) проводилась в течение 1-го дня, что свидетельствует о формальном подходе в работе комиссии, поскольку проведение таковой работы комиссией в отношении домов, расположенных в г. Ухте, а также различных населенных пунктах Ухтинского района, находящихся на значительном расстоянии от г. Ухты, практически не реализуемо в течение 1 дня;

- не издание в течение длительного времени (более 4 лет 5 месяцев) органом местного самоуправления распоряжения (распорядительного документа), с указанием дальнейшего использования аварийных домов (помещений), сроках отселения жителей аварийных домов, подлежащих сносу, предусмотренного п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в ред. от 02.08.2007 № 494);

- несоответствие форм заключений межведомственной комиссии типовой форме заключения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в действовавшей на дату подписания заключений редакции от 02.08.2007 № 494), а также отражение в заключениях межведомственной комиссии и актах обследования помещений неполной информации;

- нарушения Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», выразившиеся в приватизации (передаче) в период с 29.12.2008 до 05.06.2013 года в собственность 21 граждан 15 жилых помещений аварийного жилищного фонда (признанных аварийными на основании актов и заключений межведомственной комиссии от 25.12.2008);

- нарушение статьи 673 части второй Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 15 Жилищного кодекса РФ, выразившееся в заключении МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», действующего от имени МОГО «Ухта», с гражданином 1-го договора социального найма жилого помещения в доме, признанном аварийным, т.е. непригодным для проживания, на основании акта и заключения межведомственной комиссии от 25.12.2008 (п. Кэмдин, д. 28, кв.5);

- неправомерное включение в Программу объекта, расположенного по адресу: пгт. Боровой, ул. Зеленая, д.6 (на дату утверждения Программы и до настоящего времени), что, в свою очередь, привело к необоснованному планированию расходов в рамках реализации Программы в общей сумме 1 996,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 1 186,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета субъекта Российской  Федерации - 555,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 254,1 тыс. рублей;

- нарушение требований статьи 89 Жилищного кодекса РФ, выразившееся в принятии Администрацией МОГО «Ухта» решения о предоставлении гражданам в связи с выселением из аварийных домов, жилых помещений, расположенных не в границах населенных пунктов, в которых они проживают (пгт. Боровой, ПГТ. Водный, пгт. Ярега, п. Кэмдин, п. Седъю), а на территории иных населенных пунктов пгт. Боровой, г. Ухта (район Аэропорта), находящихся на значительном расстоянии от места их жительства (достигающем 78 километров), в отсутствие их письменных согласий на стадии планирования строительства домов (выбора земельных участков под строительство);

- несоответствие показателей, предусмотренных республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 121 (сроков переселения/сноса аварийного жилищного фонда, численности жителей, планируемых к переселению, общей и расселяемой площадей жилых помещений), показателям, предусмотренным муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по                 1 сентября 2017г.», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 863, по общей площади жилых помещений МКД в рамках реализации II этапа Программы (на 0,30 кв.м.);

- несоответствия физических показателей, отраженных в Программе в ред.                 от 23.07.2015 № 1628 (количества граждан, планируемых к переселению, количества аварийных домов, общей площади жилых помещений, количества расселяемых жилых помещений, расселяемой площади жилых помещений), представленным документам (Отчеты МАУ МФЦ о зарегистрированных с родственными отношениями за периоды 24.03.2014, 01.07.2015, 29.09.2015, технические паспорта зданий, составленные Ухтинским отделением Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми, договоры социального найма жилых помещений, заключения межведомственной комиссии о признании домов аварийными от 25.12.2008, акты обследования помещений от 25.12.2008, письма секторов по работе с территориями поселков);

- несоблюдения принципа равнозначности площадей, установленного                     статьи 89 Жилищного кодекса РФ, а также иные факты, ухудшающие жилищные условия граждан, выявленные в результате проверки планируемого распределения площадей по I-II этапам реализации Программы;

- нарушение порядка составления бюджетной сметы, предусмотренного ст. 221 Бюджетного кодекса РФ и постановления руководителя администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3005, определяющих порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения на основании доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, выразившиеся в невнесении МУ Управление капитального строительства в проверяемом периоде (на 01.10.2015) соответствующих изменений в ранее утвержденные показатели бюджетной сметы в сумме 15 042,8 тыс. рублей;

- фактическая минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета МОГО «Ухта» превышает на 3 966,5 тыс. рублей, установленного постановлением Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 121 минимума.

- нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (принципа неэффективности использования бюджетных средств), выразившегося в привлечении дополнительных средств бюджета городского округа «Ухта» за счет финансирования МП МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 302 399,5 тыс. рублей, вследствие высокой затратности стоимости 1кв.м., сложившейся в ходе строительства многоквартирных малоэтажных домов в МОГО «Ухта»;

- непринятие МУ Управление капитального строительства в течение длительного времени (составляющего от 43-х до 71-го календарного дня) мер по внесению изменению в условия контрактов в части изменения сроков исполнения контрактов (выполнения работ) при наличии законодательно установленной возможности внесения таковых изменений в условия контрактов;

- нарушения МУ Управление капитального строительства п. 3.1. Порядка формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства для муниципальных нужд на территории МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2010 № 2062 (предусматривающего, что основанием для определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта является сметная стоимость строительства соответствующих объектов в текущем уровне цен, определенная на момент разработки сметной документации и подтвержденная специализированным предприятием (организацией), осуществляющим вид деятельности «индексация в строительстве», обладающим необходимыми специалистами, соответствующей базой данных и методиками), выразившееся в отсутствии такового подтверждения на момент формирования аукционной документации для проведения торгов и заключения муниципальных контрактов по 4-м объектам;

- отражение недостоверных сведений в составе аукционной документации (протоколе начальной (максимальной) цены муниципального контракта) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4), на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru.;

- превышение фактической продолжительности строительства домов в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилья в сравнении с предусмотренной Проектом на осуществление строительства, составляющего от 1 до 8 месяцев;

- наличие противоречащих друг другу сведений о выполняемых в ходе строительства работах, отраженных в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» разделу 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства»;

- нарушение Подрядчиком (000 «Эталон») сроков начала производства работ, предусмотренных п. 3.1. контракта, составляющий 55 календарных дней, а также существенный простой при выполнении работ на объекте, расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, участок 1 (188 к.д. при установленном контрактом сроке выполнения работ - в течение 250 к.д. со дня заключения);

- нарушения п. 2.1.6. Порядка определения сметной стоимости строительства в условиях рыночной экономики в Республике Коми, утвержденного приказом Министерства архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми от 22.05.1997 № 7б-ОД, выразившихся в включении по 5-ти объектам в проектно-сметную документацию (при наличии уже включенных затрат по снегоборьбе в размере 0,3% от сметной стоимости строительно-монтажных работ за весь период строительства (независимо от времени года), работ по уборке снега (при этом работы по строительству домов планировалось начать в летний период), что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в сумме 12,6 тыс. рублей;

- непринятие МУ Управление капитального строительства достаточных мер для осуществления претензионной работы с недобросовестными подрядчиками, допускающими нарушение сроков выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- неиспользование МУ Управление капитального строительства банковских гарантий (истечения срока их действия) как способа обеспечения исполнения муниципальных контрактов на общую сумму 174 816,3 тыс. рублей;

- несоответствие размеров санитарно технического оборудования ванных комнат предусмотренных локальными сметами, размерам оборудованию фактически устанавливаемым в строящихся домах;

- несоответствие Положения «Учетная политика казенного учреждения», утвержденного приказом начальника МУ Управление капитального строительства от 05.03.2012 № 07-0Д действующему законодательству Российской Федерации (в связи с указанием в нем нормативных документов, утративших силу);

- размещение на Официальном сайте Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства www.геfогmаjkh.гu. (а также в информации о выполнении и финансировании строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет субсидий местным бюджетам по состоянию на 01 октября 2015 года), некорректной (недостоверной) информации о вводе в эксплуатацию объектов, расположенных по адресам: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 и г. Ухта, ул. Молодежная, участок 4, с указанием даты - 28.08.2015, при наличии незавершенных работ на объектах, а также их фактическом неиспользовании;

- невыполнение мероприятий Программы в полном объеме, а именно 3-х показателей результативности выполнения по I-II этапов Программы (переселенных жителей – 737 чел, расселенной площади - 292 шт. и количества расселенных помещений - 12 488,20 кв.м.) в установленные сроки мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов.

- По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено:

- (1-н) Акт проверки (направленный в адрес МУ УКС);

- (1-н) Отчет проверки (направленный в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»);

- (2-а) Представления по результатам проверки (направленные в адрес МУ УКС и Администрации МОГО «Ухта»).

- (1-но) Информационное письмо (направленное в Прокуратуру г. Ухты)

- Принятые меры по результатам контрольного мероприятия:

- Нарушения подлежащие устранению составляют в общей сумме                          17 051,8 тыс. рублей, в том числе:

- неправомерное включение в Программу объекта, расположенного по адресу: пгт. Боровой, ул. Зеленая, д. 6 (на дату утверждения Программы и до настоящего времени), что, в свою очередь, привело к необоснованному планированию расходов в рамках реализации Программы в общей сумме 1 996,4 тыс. рублей;

- несоответствие показателей, предусмотренных республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», (сроков переселения / сноса аварийного жилищного фонда, численности жителей, планируемых к переселению, общей и расселяемой площадей жилых помещений), показателям, предусмотренным муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017г.», по общей площади жилых помещений МКД в рамках реализации II этапа Программы (на 0,30 кв.м.);

- несоответствие физических показателей, отраженных в Программе (в ред. от 23.07.2015 № 1628) (количества граждан, планируемых к переселению, количества аварийных домов, общей площади жилых помещений, количества расселяемых жилых помещений, расселяемой площади жилых помещений)), представленным документам (Отчеты МАУ МФЦ о зарегистрированных с родственными отношениями за периоды 24.03.2014, 01.07.2015, 29.09.2015, технические паспорта зданий, составленные Ухтинским отделением Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми, договоры социального найма жилых помещений, заключения межведомственной комиссии о признании домов аварийными от 25.12.2008, акты обследования помещений от 25.12.2008, письма секторов по работе с территориями поселков);

- нарушение п. 2.1.6. Порядка определения сметной стоимости строительства в условиях рыночной экономики в Республике Коми, утвержденного приказом Министерства архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми от 22.05.1997 № 76-0Д, выразившееся в включении по 5-ти объектам в проектно-сметную документацию (при наличии уже включенных затрат по снегоборьбе в размере 0,3% от сметной стоимости строительно-монтажных работ за весь период строительства (независимо от времени года), работ по уборке снега, что привело к не обоснованному расходованию бюджетных средств в сумме 12,6 тыс. рублей;

- несоответствие размеров санитарно технического оборудования ванных комнат предусмотренных локальными сметам, размерам оборудованию фактически устанавливаемому в строящихся домах;

- нарушение положений статьи 221 Бюджетного кодекса РФ и постановления руководителя администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3005, связанных с утверждением бюджетной сметы казенного учреждения на сумму 15 042,8 тыс. рублей;

- несоответствие Положения «Учетная политика казенного учреждения», утвержденного приказом начальника МУ Управление капитального строительства от 05.03.2012 № 07-ад действующему законодательству Российской Федерации (в связи с указанием в нем нормативных документов, утративших силу).

- Устранено нарушений на сумму 15 042,8 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с требованиями ст. 221 БК РФ утверждена бюджетная смета, в том числе в сумме 15 042,8 тыс. рублей (Распоряжение от 30.12.2015 № 573-р).

- Нарушения неподлежащие устранению в силу их специфики и по которым предусматривается принятие мер по недопущению выявленных нарушений впредь, составили 481 182,3 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения (Администрацией МОГО «Ухта», МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта») установленных сроков исполнения мероприятий Плана организационных мероприятий на территории городского округа «Ухта» в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годы с учетом развития малоэтажного строительства;

- не издания в течение длительного времени (более 4 лет 5 месяцев) органом местного самоуправления распорядительного документа, с указанием дальнейшего использования аварийных домов (помещений), сроках отселения жителей аварийных домов, подлежащих сносу, предусмотренного п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в ред. от 02.08.2007 № 494);

- несоответствия форм заключений межведомственной комиссии типовой форме заключения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (в действовавшей на дату подписания заключений редакции от 02.08.2007 № 494), а также отражение в заключениях межведомственной комиссии и актах обследования помещений неполной информации;

- нарушения Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1, выразившийся в приватизации (передаче) в период с 29.12.2008 до 05.06.2013 года в собственность 21 граждан 15 жилых помещений аварийного жилищного фонда (признанных аварийными на основании актов и заключений межведомственной комиссии от 25.12.2008);

- нарушения статьи 673 части 2 Гражданского кодекса РФ, ч.2 ст.15, ст.2 Жилищного кодекса РФ, выразившийся в заключении МУ УЖКХ, действующего от имени МОГО «Ухта», с гражданином 1-го договора социального найма жилого помещения в доме, признанном аварийным, т.е. непригодным для проживания, на основании акта и заключения межведомственной комиссии от 25.12.2008 (п. Кэмдин, д. 28, кв.5);

- нарушения требований ст. 89 Жилищного кодекса РФ, выразившийся в принятии Администрацией МОГО «Ухта» решения о предоставлении гражданам в связи с выселением из аварийных домов, жилых помещений, расположенных не в границах населенных пунктов, в которых они проживают (пгт. Боровой, пгт. Водный, пгт. Ярега, п. Кэмдин, п. Седью), а на территории иных населенных пунктов (пгт. Шудаяг, г. Ухта (район Аэропорта), находящихся на значительном расстоянии от места их жительства (достигающем 78 километров), в отсутствие их письменных согласий на стадии планирования строительства домов (выбора земельных участков под строительство);

- несоблюдения принципа равнозначности площадей, установленного ст. 89 Жилищного кодекса РФ, а также иные факты, по мнению проверки, ухудшающие жилищные условия граждан, выявленные в результате проверки планируемого распределения площадей по 1,2 этапам реализации Программы;

- превышение минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджета МОГО «Ухта», установленного постановлением Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 121 на 3 966,5 тыс. рублей.

- нарушения статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (принципа неэффективности использования бюджетных средств), выразившегося в привлечении дополнительных средств бюджета городского округа «Ухта» за счет финансирования МП МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 302 399,5 тыс. рублей, вследствие высокой затратности стоимости 1 кв.м., сложившейся в ходе строительства многоквартирных малоэтажных домов в МОГО «Ухта»;

- непринятия МУ УКС в течение длительного времени (составляющего от 43-х до 71-го календарного дня) мер по внесению изменению в условия контрактов в части изменения сроков исполнения контрактов (выполнения работ) при наличии законодательно установленной возможности внесения таковых изменений в условия контрактов;

- нарушения МУ УКС п. 3.1. Порядка формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства для муниципальных нужд на территории МОГО «Ухта», предусматривающего, что основанием для определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта является сметная стоимость строительства соответствующих объектов в текущем уровне цен, определенная на момент разработки сметной документации и подтвержденная специализированным предприятием (организацией), осуществляющим вид деятельности «индексация в строительстве», обладающим необходимыми специалистами, соответствующей базой данных и методиками), выразившегося в отсутствии такового подтверждения на момент формирования аукционной документации для проведения торгов и заключения муниципальных контрактов по 4-м объектам;

- отражения недостоверных сведений в составе аукционной документации (протоколе начальной (максимальной) цены муниципального контракта) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4), на Официальном сайте www.zakupki.gov.гu.;

- превышения фактической продолжительности строительства домов в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилья в сравнении с предусмотренной Проектом на осуществление строительства, составляющего от 1 до 8 месяцев;

- наличия противоречащих друг другу сведений о выполняемых в ходе строительства работах, отраженных в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» разделу 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства»;

- нарушения Подрядчиком (ООО «Эталон») сроков начала производства работ, предусмотренных п. 3.1. контракта, составляющий 55 календарных дней, а также существенный простой при выполнении работ на объекте, расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, участок 1 (188 к.д. при установленном контрактом сроке выполнения работ - в течение 250 к.д. со дня заключения);

- непринятия МУ УКС достаточных мер для осуществления претензионной работы с недобросовестными подрядчиками, допускающими нарушение сроков выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- неиспользования МУ УКС банковских гарантий (истечения срока их действия) как способа обеспечения исполнения муниципальных контрактов на общую сумму               174 816,3 тыс. рублей;

- размещения на Официальном сайте Госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства www.геfогmаjkh.гu. (а также в информации о выполнении и финансировании строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет субсидий местным бюджетам по состоянию на 01.10.2015), некорректной (недостоверной) информации о вводе в эксплуатацию объектов, расположенных по адресам: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 и г. Ухта, ул. Молодежная, участок 4, с указанием даты - 28.08.2015, при наличии незавершенных работ на объектах, а также их фактическом неиспользовании;

- невыполнения мероприятий Программы в полном объеме (в т.ч. 3-х показателей результативности выполнения по I-II этапам программных мероприятий МОГО «Ухта»), обусловленных невыполнением в установленные сроки мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов.

1.2. Внеплановые контрольные мероприятия:

Проверка экономической обоснованности расходов бюджета МОГО «Ухта» на закупки, связанные с празднованием 2016 года

На основании письменного обращения Контрольно-счетной палаты Республики Коми                     (вход. № 02-15/65 от 26.11.2015), в рамках осуществления полномочий по аудиту в сфере закупок, установленных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 11 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», в 2015 году проведена внеплановая проверка экономической обоснованности расходов бюджета МОГО «Ухта» на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года.

- Контрольное мероприятие проведено в отношении 1-го объекта проверки: МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ УЖКХ).

- Объем проверенных бюджетных средств составил 2 400,0 тыс. рублей (первоначально предусмотрено в решении о бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год).

- В результате проверки экономически необоснованных планируемых МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» расходов на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года, Палатой не установлено.

Оценить соблюдение порядка расходования бюджетных средств, предусмотренных на закупки (мероприятия), связанные с празднованием Нового 2016 года, не представилось возможным по причине отсутствия (в период осуществления проверки) таковых расходов.

- По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено:

- (1-на) Справка по проверке (направленная в адрес Контрольно-счетной палаты Республики Коми).

1.3. Последующий контроль

В рамках последующего контроля в 2015 году частично устранены финансовые нарушения в размере 103,7 тыс. рублей, установленные Палатой в 2014 году в ходе   проведения планового контрольного мероприятия «Проверка МУП «Ухтаспецавтодор» в целях оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год, а также определения законности и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения», а именно:

- нарушение статьи 36 Земельного кодекса РФ по использованию земельного участка в отсутствие постановки на кадастровый учет и заключению в установленном порядке договора аренды, устранено путем заключения договора аренды на пользование земельными участками по полигону строительного мусора - пос. Югер за № 15.49А.073 от 08.09.2015 и регистрации его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК - 12.10.2015;

- нарушение в части неисполнения Арендатором (ООО «Ухтинские пассажирские перевозки») обязательств по 2-м договорам аренды транспорта, устранено путем погашения Предприятию частичной оплаты задолженности в размере 103,7 тыс. рублей (из установленных проверкой 206,2 тыс. рублей).

- II. ЭКСПЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде, в рамках экспертно - аналитической деятельности, Контрольно-счетной палатой проведено 75 мероприятий по трем основным направлениям (схема 3).

- (схема 3)

II. Экспертно - аналитическая деятельность

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году

2.1. Экспертиза нормативно-правовых актов:

финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

финансово-экономическая  экспертиза проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»;

экспертиза по иным проектам решений Совета МОГО «Ухта» направляемым в адрес КСП МОГО «Ухта»

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской

Федерации, Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде проведена финансово-экономическая экспертиза:

- (4-х) проектов решений Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (выводы и предложения отражены в Заключениях);

- (1-го) проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» (выводы и предложения отражены в Заключении).

В рамках экспертно-аналитической деятельности Палатой осуществлена подготовка и представление в адрес Совета МОГО «Ухта»:

- (29-ти) Заключений по проектам решений Совет МОГО «Ухта», требующим непосредственного проведения финансовой экспертизы;

- (41-го) Информационного письма по иным проектам решений Совета МОГО «Ухта».

Основные показатели, характеризующие экспертно-аналитическую деятельность Палаты за 2015 год, представлены в следующей таблице:

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во проектов решений Совета МОГО «Ухта» направленных в адрес Палаты на экспертизу | Кол-во рассмотренных и подготовленных Палатой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заключений по проектам решений Совета МОГО «Ухта», требующим проведение финансовой экспертизы | Информационных писем по проектам решений Совета МОГО «Ухта», не требующим проведение финансовой экспертизы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведено экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: | 75 | 34 | 41 |
| 1.1. | В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | 5 | 5 | - |
|  | - проект решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» | 1 | 1 | - |
|  | - проект решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | 4 | 4 | - |
| 1.2. | В рамках экспертно-аналитической деятельности | 70 | 29 | 41 |
|  | - проект решения Совета МОГО «Ухта» предусматривающий принятие (утверждение) нормативно-правового акта | 32 | 16 | 16 |
|  | - проект решения Совета МОГО «Ухта» предусматривающий внесение изменений (дополнений) в действующий нормативно-правовой акт | 38 | 13 | 25 |

Реестр Заключений и информационных писем по проектам решений Совета МОГО «Ухта», представленных в Контрольно-счетную палату МОГО «Ухта»                                                                                   за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 представлен в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

Структура проектов решений Совета МОГО «Ухта», направленных на экспертизу в Контрольно-счетную палату в 2015 году (в разрезе тематики проектов), приведена в диаграмме:

Приведенная выше информация свидетельствует о том, что объем проектов решений Совета МОГО «Ухта», требующих непосредственного проведения финансово-экономической экспертизы, в отчетном периоде составил всего 45,3 % от общего объема направленных в КСП на экспертизу проектов, поскольку большая часть направленных в Палату на экспертизу проектов решений, исходя из их тематики и содержания, не касалась расходных обязательств МОГО «Ухта», и соответственно не влияла на формирование и исполнение бюджета городского округа, муниципальных программ, вследствие чего не предусматривала проведение финансово-экономической экспертизы в установленном порядке.

- III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ                                                   И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году Контрольно-счетной палатой помимо основной деятельности осуществлялась организационная, информационная и иная деятельность (схема 4).

- (схема 4)

III. Организационная, информационная и иная деятельность

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году

3.1. Взаимодействие с государственными и                 контрольно-счетными органами:

взаимодействие с Представите-льством Союза МКСО в Северо-Западном  Федеральном округе;

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики Коми и другими муниципальными контрольно-счетными органами;

взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти муниципального образования городского округа «Ухта»;

взаимодействие с правоохрани-тельными и иными органами

3.2. Информационная деятельность:

размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году на Официальном Интернет-сайте КСП МОГО «Ухта»  www.ксп-ухта.рф.

3.3. Организационная деятельность:

методическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»;

текущая (финансово-хозяйственная, кадровая и т.п.) деятельность КСП МОГО «Ухта» в 2015 году

3.1. Взаимодействие с государственными и

контрольно-счетными органами

  - Взаимодействие с Представительством Союза МКСО в Северо-Западном  Федеральном округе

С целью обобщения и анализа практики деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» в 2015 году в адрес представительства Союза МКСО в Северо-Западном Федеральном округе, (г. Псков) направлены:

- Информация по основным показателям деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2014 году (по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку предоставления отчета о деятельности членов Союза МКСО);

- Информация о принятых (действующих) Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» методических материалах для внесения (уточнения) в «Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Северо-Западного федерального округа».

Кроме того, в рамках взаимодействия между муниципальными контрольно-счетными органами Председатель Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» принял участие в работе Общего собрания (XIV Конференции) членов Союза МКСО РФ проводимого в г. Магнитогорск, а также прошел курс повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы финансового контроля и управления бюджетными ресурсами муниципальных образований».

  - Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики Коми и другими муниципальными контрольно-счетными органами

В силу действия Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Республики Коми и Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта», заключенного 25.12.2008, Палатой в 2015 году в адрес республиканской Контрольно-счетной палаты направлены Сведения о реализации результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2014 год.

С целью совершенствования и укрепления профессиональной деятельности, а также обмена опытом Палатой в отчетном периоде осуществлялась переписка с другими контрольно-счетными органами муниципальных образований (г. Улан-Удэ; г. Псков; г. Пермь; г. Сыктывкар; г. Вуктыл).

  - Взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти муниципального образования городского округа «Ухта»

- Контрольно-счетной палатой в 2015 году осуществлялась переписка с Советом МОГО «Ухта» и Администрацией МОГО «Ухта» по вопросам, относящимся к  основной деятельности Палаты, а также вопросам, касающимся контрольных мероприятий проводимых в финансовом 2015 году.

Также, на протяжении всего отчетного периода Председатель Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» неоднократно принимал активное участие в заседаниях Дня контроля администрации МОГО «Ухта», непосредственно участвовал в работе постоянных комиссий Совета МОГО «Ухта», очередных (внеочередных) заседаниях Совета МОГО «Ухта».

  - Взаимодействие с правоохранительными и иными органами

- В рамках взаимодействия с правоохранительными органами осуществлялась переписка с Прокуратурой г. Ухта в части предоставления: информации о муниципальных служащих палаты и членов их семей, и копий Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год муниципальных служащих палаты.

- Кроме того, в адрес Прокуратуры г. Ухты, в рамках полномочий Палаты, определенных Положением о Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта», направлено Информационное письмо о нарушениях, установленных в ходе проведения контрольного мероприятии «Проверка законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах».

- 3.2. Информационная деятельность

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2015 году размещалась, в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на Официальном Интернет-сайте Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»  www.ксп-ухта.рф.

На официальном Интернет-сайте КСП МОГО «Ухта в отчетном периоде была размещена следующая информация о деятельности КСП МОГО «Ухта»:

- План работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 2015 год;

- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2014 год;

- Информация о результатах проверки Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2015 года;

- Информация о результатах внешней проверки годового Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год;

- Информация о результатах проверки законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах;

- Информация о результатах проверки законности и результативности использования средств, выделенных в 2014 - I полугодии 2015гг. на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 г.»;

- Информация о результатах проверки экономической обоснованности расходов бюджета МОГО «Ухта» на закупки, связанные с празднованием 2016 года

- Информация о результатах экспертизы проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»;

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»;

- Сведения о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта интересов за 2015 год;

- Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта».

- 3.3. Организационная работа

- Методическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»

- В целях совершенствования работы по всем направлениям деятельности, а также повышения качества и результативности проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта» руководствовалась:

- - Методическими рекомендациями по подготовке, проведению и оформлению результатов проверок;

- - Методическими рекомендациями по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств бюджета муниципального образования городского округа «Ухта»;

- - Методическими рекомендациями по проведению финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов;

- - Методическими рекомендациями по проведению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

- Текущая (финансово-хозяйственная, кадровая и т.п.) деятельность КСП МОГО «Ухта» в 2015 году:

- В рамках организации деятельности Контрольно-счетной палаты, а также в связи с необходимостью приведения в соответствие внутренних положений Палаты с действующим законодательством, на протяжении всего отчетного периода проводилась работа по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты КСП.

- Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в Контрольно-счетной палате были проведены мероприятия по:

- - организации работы по представлению муниципальными служащими Палаты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- - проведению внутреннего мониторинга (проверки) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Палаты.

- Кроме того, в 2015 году Контрольно-счетной палатой, как одним из исполнителей программы, реализовывались мероприятия, предусмотренные программой «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2014-2016 годы), утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.07.2014 № 1208.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

МОГО «Ухта»                                                                                                        А.В. Бартева

|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2015 год |
| Реестр Заключений (Информационных писем) по проектам решений Совета МОГО «Ухта», представленных в Контрольно-счетную палату МОГО «Ухта» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 |  |  |  |
| Дата поступления проекта решения (Вход. №) | Дата отправки проекта решения (Исх. №). | Наименование Заключения (Информационного письма) по проекту решения Совета МОГО "Ухта" |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 22.01.2015 № 01-25 | 26.01.2015 № 02-20/03 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О рассмотрении Отчета о реализации программы "Противодействие коррупции в МОГО "Ухта" (2014-2016) за 2014 год" |  |
| 10.02.2015 № 01-97/1 | 12.02.2015 № 02-20/08 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 10.02.2015 № 01-97/1 | 13.02.2015 № 02-20/09 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Положений о КСП МОГО "Ухта", утвержденное решением Совета МОГО "Ухта" от 28.09.2011 № 66" |  |
| 10.02.2015 № 01-97/1 | 13.02.2015 № 02-20/10 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета МОГО "Ухта" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/01 от 17.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 29.04.2009 № 317 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в МОГО "Ухта" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/02 от 17.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной собственности Республики Коми" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/03 от 17.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной собственности Республики Коми" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/04 от 17.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 26.12.2008 № 277 "Об утверждении Положения о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену выборного органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в МОГО "Ухта" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/05 от 18.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Положение о порядке возмещения и нормах командировочных расходов за счет средств бюджета МОГО "Ухта" от 30.09.2008 № 220" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | № 05-01/06 от 18.02.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 12.12.2014 № 360 "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | 18.02.2015 № 02-20/11 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 18.04.2012 № 119 "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, и лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | 17.02.2015 № 02-20/12 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об определении уполномоченного органа, в который указанные лица представляют сведения о расходах" |  |
| 16.02.2015 № 01-113 | 18.02.2015 № 02-20/14 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 233 "Об утверждении Порядка продажи имущества, находящегося в собственности МОГО "Ухта" |  |
| 17.02.2015 № 01-121 | 20.02.2015 № 02-20/15 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 17.02.2015 № 01-121 | 20.02.2015 № 02-20/16 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227" |  |
| б/д, б/н | 25.03.2015 № 02-20/19 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 29.06.2011 № 39 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг" |  |
| 24.03.2015 № 01-209 | № 05-04/01 от 25.03.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/23 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 233 "Об утверждении Порядка продажи имущества, находящегося в собственности МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/24 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся с собственности МОГО "Ухта", утвержденное решением Совета МОГО "Ухта" от 25.09.2012 № 162" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/25 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 31.03.2011 № 10 "Об утверждении условий контракта с руководителем администрации МОГО "Ухта" в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и об отчетности руководителя администрации МОГО "Ухта" перед Советом МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/26 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О поддержке обращения Совета МОГО "Усинск" в Государственный Совет Республики Коми" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/27 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | 15.04.2015 № 02-20/28 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Устав МОГО "Ухта" |  |
| 30.04.2015 № 01-284 | 07.05.2015 № 02-20/32 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227" |  |
| 12.05.2015 № 01-295 | 14.05.2015 № 02-20/33 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227" |  |
| 12.05.2015 № 01-295 | 14.05.2015 № 02-20/34 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила благоустройства территории МОГО «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от23.05.2012 № 126" |  |
| 12.05.2015 № 01-332 | 05.06.2015 № 02-20/39 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О назначении выборов депутатов Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/07 от 14.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/08 от 15.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2012 № 180 "Об установлении с 1 января 2013 года размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/09 от 15.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной собственности Республики Коми" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/10 от 14.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность РК из собственности МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/11 от 14.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность РК из собственности МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/12 от 15.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность РК из собственности МОГО "Ухта" |  |
| 13.04.2015 № 01-247 | № 05-01/13 от 15.04.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО "Ухта" в 2015 году" |  |
| 28.05.2015 № 01-326 | № 05-01/14 от 15.05.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О порядке определения размера платы за размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, расположенных на территории МОГО «Ухта» |  |
| 28.05.2015 № 01-326 | № 05-01/15 от 29.05.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 21 ноября 2006 № 24 "Об установлении земельного налога" |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | № 05-01/16 от 04.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 12.12.2014 № 360 "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | № 05-01/17 от 04.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменения в Методику расчета арендной платы за муниципальное имущество МОГО "Ухта", утвержденную решением Совета МОГО "Ухта" от 06.03.2008 № 153" |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | № 05-01/18 от 04.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменения в решение Совета МОГО "Ухта" от 09.0002003 № 359 «Финансового управления администрации МОГО «Ухта» |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | 05.06.2015 № 02-20/41 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении дополнений в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся а собственности МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152" |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | 05.06.2015 № 02-20/42 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О рассмотрении отчета руководителя администрации МОГО «Ухта» о результатах своей деятельности администрации МОГО «Ухта» за 2014 год" |  |
| 09.06.2015 № 01-351 | 09.06.2015 № 02-20/45 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Устав МОГО "Ухта" |  |
| 08.06.2015 № 01-351 | 09.06.2015 № 02-20/46 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Порядок организации и проведения торгов по продаже земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», либо земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 232" |  |
| 08.06.2015 № 01-351 | 09.06.2015 № 02-20/47 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении дополнений в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152" |  |
| 09.06.2015 № 01-358 | № 05-04/02 от 08.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  |
| 09.06.2015 № 01-358 | № 05-04/03 от 09.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  |
| 01.06.2015 № 01-332 | № 05-01/19 от 08.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта» |  |
| 10.06.2015 № 01-361 | № 05-01/20 от 15.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О награждении знаком отличия «О награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» |  |
| 10.06.2015 № 01-361 | № 05-01/21 от 15.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О награждении знаком отличия «О награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» |  |
| 08.06.2015 № 01-351 | № 05-01/22 от 15.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности МОГО «Ухта», предоставляемые в аренду без торгов" |  |
| 08.06.2015 № 01-351 | № 05-01/23 от 16.06.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О порядке определения размера платы за размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, расположенных на территории МОГО «Ухта» |  |
| 06.07.2015 № 01-378 | 17.06.2015 № 02-20/53 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме или жилом доме для нанимателей жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Ухта» |  |
| 06.07.2015 № 01-427 | 07.07.2015 № 02-20/54 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 15.07.2015 № 01-461 | 16.07.2015 № 02-20/56 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в МОГО «Ухта» |  |
| 28.07.2015 № 01-502 | 26.08.2015 № 02-20/59 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227" |  |
| 28.07.2015 № 01-502 | 26.08.2015 № 02-20/60 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227" |  |
| 25.08.2015 № 01-549 | 02.09.2015 № 02-20/63 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 25.08.2015 № 01-549 | 02.09.2015 № 02-20/64 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О досрочном прекращении полномочий депутата Совета МОГО «Ухта» Чухнова О.В." |  |
| 07.07.2015 № 01-433 | № 05-01/24 от 07.07.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 21.11.2006 № 24 «Об установлении земельного налога» |  |
| 25.08.2015 № 01-549 | № 05-01/25 от 02.09.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |
| 09.09.2015 б/н | 09.09.2015 № 02-20/65 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  |
| 22.09.2015 № 01-601 | 06.10.2015 № 02-20/67 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила благоустройства территории МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 23.05.2012 № 126" |  |
| 22.09.2015 № 01-601 | 06.10.2015 № 02-20/68 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227 (пгт. Боровой)" |  |
| 22.09.2015 № 01-601 | 06.10.2015 № 02-20/69 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227 (пгт. Ярега)" |  |
| 22.09.2015 № 01-601 | 06.10.2015 № 02-20/70 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227 (пст. Кэмдин)" |  |
| 06.10.2015 № 01-632 | № 05-01/26 от 06.11.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» |  |
| 26.10.2015 № 01-674 | 27.10.2015 № 02-20/71 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Устав МОГО "Ухта" |  |
| 17.11.2015 № 01-737 | № 05-03/01 от 30.11.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2016 год" |  |
| 27.11.2015 № 01-791 | № 05-01/27 от 02.12.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О структуре администрации муниципального образования городского округа «Ухта» |  |
| 27.11.2015 № 01-791 | № 05-01/28 от 10.12.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в федеральную собственность РФ из собственности МОГО «Ухта» |  |
| 27.11.2015 № 01-791 | № 05-01/29 от 10.12.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в федеральную собственность РФ из собственности МОГО «Ухта» |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 227" |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменения в решение Совета МОГО "Ухта» от 20 03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об определении уполномоченного органа, в который указанные лица представляют сведения о расходах" |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152" |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва" |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об определении вопросов ведения постоянных комиссий Совета МОГО «Ухта» |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14 «Об утверждении состава Регламента Совета МОГО «Ухта» |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 29.04.2009 № 317 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в МОГО "Ухта" |  |
| 27.11.2015 № 01-791, 30.11.2015 № 01-798 | 02.12.2015 № 02-20/77 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 07.11.2005 № 2 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта» |  |
| 01.12.2015 № 01-805 | 03.12.2015 № 02-20/79 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных слушаний" |  |
| 16.12.2015 № 01-866 | 18.12.2015 № 02-20/89 | Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Положения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности за использование муниципального имущества, а также земельных участков на территории МОГО «Ухта», право государственной собственности на которые не разграничено, за приобретение муниципального имущества, по уплате дивидендов, по неустойке и (или) процентам за просрочку соответствующих платежей" |  |
| 22.12.2015 № 01-891 | № 05-04/04 от 24 12.15 | Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  |